教务服务升级更新规范

问题：

1，目前教务服务更新比较频繁、随意，几乎天天更新

2，这造成了测试不足，更新后问题频出，匆忙修改后又匆忙更新上线，此时可能已经有新的修改提交，也一起更新上，有可能又造成新的问题

3，由此给市场和客户留下一个印象：教务问题频出、且更新很容易出问题

为了解决以上问题，同时结合超星公司的服务升级、规范，特制定如下教务服务升级、更新规范

升级更新规范：

1，升级更新时间

每周提供2次升级更新窗口：周二、周五

每次更新只能在18点之后进行，白天禁止升级更新服务

2，升级更新流程

1，每周一、周四研发合并开发分支（dev分支）到灰度测试分支（test分支），使用灰度测试分支升级更新测试演示服务，更新涉及到的pm发到群里

2，研发、产品、项目经理进行测试演示服务测试，核实需求完成情况

3，如果测试有问题，要第一时间驳回pm同时联系研发（不能驳回pm完事，要联系告知研发）

4，研发确认问题后，检出灰度测试分支代码，修复并提交，更新测试演示服务，产品研发进行再次测试确认

5，周二、周五测试一天，没有问题后，合并灰度测试分支到master分支，打成正式的升级更新包，供有需要的单位升级更新

3，只能使用master分支打出的版本更新正式服务

特殊更新规则：

1，所有单位项目要遵守以上升级更新规则

2，如果因为单位特殊情况需要特殊更新，必须沟通杨永刚特殊更新申请通过才能特殊更新（可以学习通站内信、pm、或者直接电话沟通申请）

根据实际情况，有时杨永刚会要求找吴辉总申请通过才能更新，请大家遵守

3，特殊更新的情况肯定存在，但是肯定是少数，如果某个人或者某个单位总是频繁的申请特殊更新，那么肯定是有问题的，要么是需求推进问题、要么是沟通问题，请大家慎用特殊更新，共同维护教务服务稳定